Snart är det dags att påbörja omkopplingen av fjärrvärmen, som beräknas ta ca 2 dagar (innefattar även kvällsjobb).

Nedan ser ni vårt upplägg/arbetsschema för omkopplingsarbetet;

* 10 maj kl 5.00 på morgonen kommer fjärrvärmen stängas av.

Därefter kl. 7.00 kommer vi börja bila bort delar av två st. fjärrvärmekammare, den ena ligger ungefär vid vändplanen på gamla Eddagatan. Den andra ligger på den befintliga parkering (Beckasinens) närmare Fyrisån.

Vi kan inte säga exakta tider hur länge bullrande arbeten kommer att pågå, men det kommer framförallt handla om en del bilnings-arbeten.

Troligen kommer omkopplingsarbetet pågå även kvällstid 10 maj.

Vi beräknar vara klara med omkopplingsarbetet av fjärrvärmen 12 maj, och att påsläpp av fjärrvärmen ska kunna ske senast kl. 10.00, 12 maj.

Om de finns boende hos er som jobbar natt och behöver sova dagtid, så kan det vara bra om de får information att det kan bli en del störande buller mellan 10–12 maj.

Helheten i detta projekt ser ut ungefär så här:

Vecka 19-21 kommer det vara mera frekvent med bullrande arbeten. Dag- och spillvattenledningar ska läggas om på gamla Eddagatan vilket medför en del störande buller.

Efter vecka 21 kommer det vara mer sporadiskt fram till hösten.