Kvarter Ambulansen 20210902

Projektet följer tidplanen enligt förväntningar. Vi har utfört spontningsarbeten, vilket innebär att man slår ner stora stålskivor i marken för att förhindra ras och sättningar i marken, det har medfört en del buller i området men dessa arbeten är nu färdigställda.

Vi stöter på en del ledningar och rör i marken som inte finns redovisade på någon ritning vilket gör att vi får ägna oss åt en del detektivarbete för att identifiera vad det är och om de är i drift.

Nästa skede i projektet är att vi skall påbörja flytt av befintliga ledningar och rör, dvs vatten och avlopp, elkraft m.m. för att möjliggöra en exploatering av fastighet Svartbäcken 1:18. Omläggningen kommer att ske längs med Kungsgatan samt del av Eddagatan.

Omläggning av fjärrvärmen kommer att påbörjas maj 2022.